**דוח גרסא – איטרציה 1 – Milestone 1**

אחרי מודל User + מצגת: אורן

* מצגת כיתה Web Application Framework
* User model

אחרי מודל Store : שיר

* Wireframe
* Sore model

מודל Market: נדב

* מימוש הMarket
* מימוש הPermissions.
* מימוש Transaction History

מודל Servide + AT: רועי

* תיחזוק הgitHub
* בניית wiki
* בניית Service Layer
* Facade
* אחראי על ה- AT.

אחראי גירסא: עמית

* חלוקת משימות ואחריות לכל הצוות
* תחזוק לוח המשימות ב – github
* אישור PR
* מימוש External Services, logger.
* דוח גירסא

**מה עשינו:**

* תיקון כל הדגשים באיטרציה 0, חוץ ממסך הארכיטקטורה (בעקבות טעות של סגל הקורס)
* דרישות עקביות ללא בדיקה AT מקיפה.
* דרישות פרטיות
* אילוצי נכונות
* דרישות מעקב כלומר logger – Market Model.
* דרישת מערכת
* דרישות משתמשים (חוץ מהמפורט למטה)
* WireFrame
* שכבת domain
* שכבת Service + Facade.
* תשתית בדיקות AT ו UT.
* מנגנון Traceability עם GitHub.
* ממשק Interface לכל המערכת.
* UT נעשה ל logger, Market model, (חלקי) User + Store.
* בדיקות מקביליות ל Market.
* AT – Store, Register, Login,

**מה חסר:**

* דרישות קיבול – המערכת ככללותה עוד לא תומכת במקביליות באופן מלא. בנוסף עוד לא נעשו טסטים למקביליות.
* Logger: מימושי User, Store, Façade(גישות למערכת)
* UT - member, systemManager.
* AT – כל מה שלא פורט למעלה

**דוח גרסא – איטרציה 2 – Milestone 2**

**תיקונים מגרסה קודמת:**

* **UT הושלמו באופן מלא לכל המערכת**
* **Logger מומש באופן מלא**
* **דרישות קיבול**
* **AT – הושלמו לכל M1. כולל מקביליות**

**חוסרים גרסה נוכחית:**

* עדכון חלק מהדוקומנטציה
* GUI – חסר כמה דפי HTML, אבל ברובו ממומש.
* Service layer: לא עודכן באופן מלא לפונקציונליות החדשה בdomain.
* AT לפונקציונליות החדשה בלבד.

**מה עשינו באיטרציה הנוכחית:**

* **הוספת כל הפונקציונליות החדשה כולל: התראות, סוגי הנחה, סוגי קנייה.**
* **מימוש UT לכל זה.**
* **מימוש GUI למערכת.**
* **דרישות רמת שירות.**

**דוח גרסא – איטרציה 2 – Milestone 2**

**תיקונים מגרסה קודמת:**

* **עדכון כל הדקומנטציה**
* **AT למיילסטון 2**
* **פונקציונליות מיילסטון 2**
* **Service layer עודכן במלואו**

**חוסרים גרסה נוכחית:**

* מעבר מלא לORM
* GUI – חסר כמה דפי HTML, אבל ברובו ממומש.
* Service layer: לא עודכן באופן מלא לפונקציונליות החדשה בdomain.
* AT לפונקציונליות החדשה בלבד.

**מה עשינו באיטרציה הנוכחית:**

* **הוספת כל הפונקציונליות החדשה כולל: התראות, סוג קנייה חדש, מעבר לORM**
* **מימוש UT לכל זה.**
* **מימוש GUI למערכת.**